## Задание

Вы – аналитики в команде Статистики. Ваша команда делает опрос на пользователей с целью понять основные проблемы продавцов в статистике. На 2 месте по охвату оказывается проблема «продавцы не понимают, где они относительно конкурентов, и как быть эффективнее».

Команда принимает решение делать новый инструмент Статистики «Конкурентная аналитика», который поможет продавцам сравнивать себя с конкурентами по показателям (показы, просмотры, контакты, стоимость просмотра), качеству контента, цене, отзывам, и подскажет, как стать лучше. Инструмент планируют добавить в личный кабинет для профессиональных продавцов.

Ваша задача:

- Коротко распишите, на какие этапы вы разобьете разработку и запуск нового инструмента.
Формат: шаг 1 – валидация проблемы (+ 2-3 предложения, зачем нужен этот этап, и что будет в себя включать), шаг 2 – ...

- Следующие этапы раскройте подробно:

  - Валидация проблемы – как можно убедиться, что проблему действительно стоит решать? Сейчас из вводных у нас только результаты опроса

  - Оценка потенциала решения (риски и потенциальный эффект) – какие риски у этого продукта могут быть? Как их оцифровать и митигировать? Как оценить потенциальный импакт от продукта?

  - Проверка решения – как будете дизайнить тест? На какие метрики в тестировании продукта будете смотреть?

## Критерии оценки

Максимально возможное количество набранных баллов – 10 баллов.

Структура оценки состоит из 4 блоков:

- Описание этапов разработки и запуска инструмента (0-2 балла)

- Валидация проблемы (0-3 балла)

- Оценка потенциала решения (0-3 балла)

- Проверка решения (0-2 балла)