## 1. Проанализировать описание ситуации в компании

Компания строит ML-платформу для централизованного доступа к GPU-ресурсам.

Масштаб: 85 продуктовых ML-команд, ~600 инженеров, ~11 000 задач в день на платформе.

### Команды, вовлеченные в проект:

- Команда DC – поддержка ЦОД и HW-ремонт: состоит из 23 человек, она привлекалась по мере надобности.

- Командa ML-инфраструктуры: 5 человек (она же занималась поддержкой Slurm), была вовлечена в проект на 100%.

- Команда Kubernetes: 12 человек (она тратила на поддержку и доработку ML-платформы 35% своего времени).

- Команды разработчиков были вовлечены в проект, при каждом изменении инфраструктуры они теряли 10% своей эффективности в течении месяца, их участие в доработке инфраструктуры не оценивается.

Инфраструктура (4 кластера):

Размер узла явно не указан, будем считать его классическим – 8 карт на узел.

| Кластер | Узлы | GPU | Сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| On-prem #1 | 62 | 62x8 H100 | InfiniBand NDR Rail-only |
| On-prem #2 | 60 | 60x8 H200 | RoCE 200GE Fat Tree |
| Облако #1 | 32 | 32x8 B200 | InfiniBand NDR Fat Tree |
| Облако #2 | — | 150 A100 | 25GE Ethernet |

### Разнородность нагрузки

### Платформа обслуживает разные типы задач:

- Команда рискового скоринга:

- 800 ГБ RAM + много CPU (какой порядок у “много” не совсем ясно: сотни, тысячи, десятки тысяч? Будем считать в среднем за “много” 1-2 тысячи cpu)

- GPU не используется

- Обрабатывает большие объемы данных с простыми моделями

- ML-команды обучения моделей:

- 800 ГБ RAM + 8 GPU + 16 CPU

- Одна задача = целый сервер

### Два класса задач по модели вытеснения

Невытесняемые задачи:

- Запускаются, отрабатывают, завершаются

- Не могут быть прерваны в процессе

- Используют ресурсы только в рамках квоты, их намеренно держат в меньшинстве

- Подходят для критичных вычислений, которые нельзя прерывать

Вытесняемые задачи:

- Могут быть остановлены в любой момент и отправлены обратно в очередь

- Должны сохранять состояние при перезапуске (чекпоинты)

- Могут занимать весь кластер, включая ресурсы сверх квоты

- Сложнее в разработке, но дают гибкость в управлении ресурсами

- Основной инструмент управления утилизацией кластера

## 2. Ключевые задачи и цели

Бизнес-цели:

- Один общий пул GPU для всех команд вместо отдельных серверов – снижение затрат

- Масштабируемость – платформа должна расти совместно с компанией, не требуя каждый раз перестройки инфры

Технические цели:

- Квотирование с грануарностью меньше одного узла (дать команде 2 GPU из 8, а не целый узел)

- Поддержка разнородных нагрузок – от задач без GPU с большим количеством CPU до GPU-задач на целый узел.

- Сетевые политики (изоляция трафика между командами)

- Нормальное вытеснение задач (освобождать ресурсы без потери прогресса)

- Понятные приоритеты (гарантии, что важные задачи получают ресурсы вовремя)

- Мониторинг и observability

- Документация и комьюнити для развития платформы

### 3. Ключевые проблемы на каждом этапе

### Slurm

- Квотирование с гранулярностью один узел – неэффективная использование ресурсов при использовании менее 8 GPU на задачу

- Отсутствие сетевых политик

Итог: Аллокация ~65%, утилизация GPU ~50%

- Kubernetes (стандартные Jobs)

- Дедлайны считались с момента создания, не с момента запуска

- Не работало вытеснение задач

- Планировщик плохо упаковывал задачи

- Не было квотирования

- Переход 1-ого кластера + 1-ого облака

Итог: Аллокация упала до ~50%, утилизация GPU до ~20%: переход ухудшил ситуацию

### Kubernetes + собственный оператор и планировщик

- Гонки между планировщиками

- Дублирование логики

- Простои кластера

- Высокая стоимость поддержки собственного кода

- Все кластеры переведены на k8s с кастомным планировщиком

Итог: Аллокация ~60%, утилизация ~30%: все еще хуже, чем Slurm

### Kubernetes + Volcano

- Потребовалась доработка вытеснения между проектами

- Потребовалось добавление гарантированных квот

- Аллокация ~70%, утилизация ~45%: +5% аллокации и -5% утилизации отн. Slurm (больше использованных ресурсов, но хуже использование самого дорогого ресурса – GPU, плохо ли это или хорошо сильно зависит от соотношения CPU-задач vs GPU-задач и интересов бизнеса)

- Общие проблемы от переходов:

- При каждой смене архитектуры кластер выводился из использования: 2 недели установки + 2 недели тестирования = 1 месяц простоя

- Команды разработчиков теряла 10% эффективности в течение месяца после каждого изменения

- В среднем 2 раза в неделю – привлечение DC-инженеров для ремонта оборудования

### 4. Какое open-source решение в итоге внедрила компания

Решение: Volcano – нативный планировщик для Kubernetes, ориентированный на ML-задачи.

Что даёт Volcano+Kubernetes:

- Volcano:

- Механизм управления: Gang Scheduling (все N подов или ничего) + Pod Group

- Fair-share scheduling

- Мониторинг

- Гарантированные квоты

### Kubernetes

  - Сервисы: инференс, API, пайплайны

  - Self-healing, auto-scaling

  - Богатая экосистема (Helm, Operators)

  - Multi-tenancy через RBAC + NS

Архитектурная схема:

Оператор создает задачу → она превращается в pod group → привязывается к очереди и квоте → планировщик решает, куда её ставить

### 5. Юнит-экономика по этапам

5.1 Инфраструктура

Количество GPU:

- On-prem #1: 62 узла × 8 = 496 GPU H100

- On-prem #2: 60 узлов × 8 = 480 GPU H200

- Облако #1: 32 узла × 8 = 256 GPU B200

- Облако #2: 150 GPU A100

Итого: ~1382 GPU

5.2 CapEx on-prem

Из лекции 5 кластера B200 500 GPU = $38M (из которых ~$32.2M стоимость карт, ~$7.8M на все остальное)

H100:

Для оценки стоимости H100 воспользуемся внешним источником: 8-GPU servers — routinely exceed $350.000 → 62 узла * $350.000 = ~$23.8М

Добавляем +$7.8M (по аналогии с B200) → $31.6M

H200:

Для оценки стоимости H200 воспользуемся внешним источником: 8-GPU HGX H200 server в среднем обойдется за $370.000 → 60 узлов x $370.000 = ~$22.2М

Добавляем +$7.8M → $30M

Итого: $31.6M + $30M = $61.6M

Тогда на одну карту: $61.6M / (496 + 480) = ~$63k

5.3 Амортизация

(CapEx − Resale) × (1 + WACC)^n / (Срок * Часов * Utilization)

Числитель: ($63k - $0) * (1.18)^3 = $104k

Знаменатель: 3 * 8760 * utilization = 26 280 × utilization

| Этап | Утилизация | $GPU-час |
| --- | --- | --- |
| Slurm | 0.5 | ~7.91$ |
| K8s Jobs | 0.2 | ~19.79$ |
| K8s + оператор | 0.3 | ~13.19$ |
| K8s + Volcano | 0.45 | ~8.79$ |

5.4 OpEx (люди)

Команда ML-инфраструктуры: 5 человек, 100%

- 5 * $100K * 1.0 = $0.5M / год

Команда Kubernetes: 12 человек, 35%

- 12 * $100K * 0.35 = $0.42M / год

Команда DC: привлекается по мере надобности

- 2 ремонта/неделю * 52 = 104 выезда / год.

- Оценим долю времени, затраченную на решение тех. проблем: 104 * 4ч / (23 чел × 8ч × 250 дней) = ~2%

- 23 * $100K * 0.02 = ~$0.046M / год

Итого: $0.925M / год

Тогда: $0.926M / (976 * 8760) = $0.11 / час

5.5 Электричество и колокейшн

Из лекции:

- Электричество: $0.15/GPU-час

- Колокейшн: $0.6/GPU-час

Итого: $0.75/GPU-час

5.6 Полный TCO on-prem

| Этап | Утилизация | Амортизация | Люди | Электр.+колокейшн | Итого $GPU-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slurm | 0.5 | 7.91$ | $0.11 | $0.75 | 8.77$ |
| K8s Jobs | 0.2 | 19.79$ | $0.11 | $0.75 | 20.65$ |
| K8s + оператор | 0.3 | 13.19$ | $0.11 | $0.75 | 14.05$ |
| K8s + Volcano | 0.45 | 8.79$ | $0.11 | $0.75 | 9.65$ |

5.7 Облачные кластеры

1. 256 GPU B200

Из лекции: $4–7/час. В среднем $5.5 / час.

256 * $5.5 * 8760 = $12.3M / год

2. 150 GPU A100

Для оценки стоимости аренды A100 воспользуемся внешним источником: $1.99/hr

150 * $2.0 * 8760 = $2.6M / год

Итого полная аренда облака: $14.9M / год

5.8 Стоимость переходов

Каждый переход: 2 недели установка + 2 недели тест → 4 недели простоя

Так как “при использовании идентичной сети решение можно было использовать, если оно уже тестировалось на другом кластере”, то для

On-prem #1 (InfiniBand NDR) и Облако #1 (InfiniBand NDR Fat Tree) достаточно теста на одном, а на втором только установка (схожая сеть)

Итого на все кластеры: 4 + 2 + 4 + 4 = 14 недель простоя

Будем считать, что тестирование производилось рационально для кластеров с одинаковой сетью, то есть на кластере, где стоимость использования карты в час ниже → на облаке с b200.

Облако (для всех переходов):

- Облако #1 (4 недели, 5.5$ / час): 256 * (4/52) * 8760 * 5.5 = ~$0.95M

- Облако #2 (4 недели, 2$ / час): 150 * (4/52) * 8760 * 2 = ~$0.2M

Итого облако: $0.95M + $0.2M = $1.15M

Переход 1: Slurm → K8s Jobs

- On-prem #1 (2 недели, TCO Slurm 8.77): 496 * (2/52) * 8760 * 8.77$ = $1.47M

- On-prem #2 (4 недели, TCO Slurm 8.77): 480 * (4/52) * 8760 * 8.77$ = $2.83M

Итого переход 1: ~$4.3M

Переход 2: K8s Jobs → K8s + оператор

- On-prem #1 (2 недели, TCO K8s Jobs 20.65): 496 * (2/52) * 8760 * 20.65$ = $3.45M

- On-prem #2 (4 недели, TCO K8s Jobs 20.65): 480 * (4/52) * 8760 * 20.65$ = $6.68M

Итого переход 2: ~$10.13M

Переход 3: K8s + оператор → Volcano

- On-prem #1 (2 недели, TCO K8s + оператор 14.05): 496 * (2/52) * 8760 * 14.05$ = $2.35M

- On-prem #2 (4 недели, TCO K8s + оператор 14.05): 480 * (4/52) * 8760 * 14.05$ = $4.54M

Итого переход 3: ~$6.89M

Суммарно: $1.15M * 3 + $4.3M + $10.13M + $6.89M = $24.77M

5.9 Потери эффективности разработчиков

600 инженеров * 0.1 (10$) * 1 (месяц) * $8K / мес = $0.48M за переход

* 3 перехода = $1.44M

5.10 Серые зоны

1. Сеть облако #2 (25GE, A100)

- 25GE не подходит для больших распределенных обучений. Эти 150 GPU по стуи пригодны только для инференсов или single-GPU задач. Что может тянуть утилизацию вниз.

2. Задачи рискового скоринга

- Занимает GPU-узлы по CPU и RAM, но GPU при этом простаивают. Это искусственно снижает утилизацию GPU и завышает аллокацию без реальной GPU-работы.

3. Собственный оператор

- Команда потратила квартал на разработку. Стоимость поддержки собственного кода не учтена в OpEx явно.

4. Цены H100/H200

- В лекции явно дана только цена B200. Для H100/H200 используется допущение, что стоимость установки сравнима с стоимость установки b200 (что в реальности завышает расчеты), а стоимость самих узлов взяты из открытых источников.

5. Утилизация GPU внутри задач (MFU)

- Даже на лучшем этапе 45% утилизации GPU без DCGM-профилирования неизвестно, какие именно задачи тянут среднее вниз. nvidia-smi может показывать загрузку 100%, а MFU сильно меньше.

### 6. Варианты оптимизации

### 6.1 Проводить предварительную аналитику готовых решений во избежание такого количества переходов

Пропуск этапов сэкономил бы ~$18M (см. п. 5.8)

Вывод: Slurm → Kubernetes + Volcano напрямую

### 6.2 Облако #2

### 150 A100 на 25GE не подходит для распределенного обучения.

### Оптимальное использование: инферы, Single-GPU экспы, Dev/test среда

Не нужно тратить время на оптимизацию планировщика для этого кластера под распределенное обучение.

6.3 CPU-only кластеры

Возможно, для задач рискового скоринга стоит завести отдельные CPU-кластеры, что позволит не сжигать GPU-часы понапрасну.

6.4 Параллельная миграция, не последовательная

По условию: при идентичной сети тест не нужен. Можно было бы сгруппировать кластеры по типу сети и мигрировать группами параллельно, так бы удалось сэкономить еще по 2 недели простоя кластера для каждого перехода.

### 6.5 Автоматическая оптимизация гиперпараметров с т.ч. GPU

Внедерение инфраструктуры автоматически подбирающей batch_size, количество подов и прочего для максимизации использования ресурсов внутри джобы.

### 6.6 DCGM + алерты на низкий MFU

Без DCGM-профилирования команды не знают реальную утилизацию. Настройка алертов на SM occupancy < 30% позволит находить неэффективные задачи и работать с командами.