ДЗ №2. Дизайн А/Б-теста

### Цель домашнего задания: Научиться проектировать корректный А/Б-тест на основе сформулированной гипотезы и выбранных метрик. Научиться рассчитывать ключевые параметры эксперимента (MDE, длительность), формулировать гипотезы и учитывать возможные риски.

### Ориентировочное время выполнения задания:  3-4 часа

## Формат выполнения:

- Текстовый документ (DOCX)

- Объём: ~2 страницы

- Размер шрифта — 12 пунктов, межстрочный интервал — 1,15-1,5.

- Можно использовать таблицы, диаграммы, графики, схемы

- Срок сдачи: 21 октября

  - Работа должна быть загружена в течение 2 недель с момента проведения занятия, после которого следует задание.

  - У вас есть возможность досдать работу в течение 1 дня после дедлайна с пенализацией –1 балл.

  - Работы, не сданные в рамках дедлайна, не принимаются и оцениваются в 0 баллов.

## Содержание задания:

На основе вашей гипотезы и метрик (из ДЗ №1) спроектируйте А/Б-тест. Опишите его структуру и параметры.

- Формулирование гипотез

  - Сформулируйте нулевую (H₀) и альтернативную (H₁) гипотезы.

  - Пример:
H₀: Нет разницы в CR между группами.
H₁: Версия B показывает статистически значимо более высокий CR.

- Описание плана эксперимента

  - Опишите группы эксперимента

  - Кто является целевой аудиторией? Опишите сегмент пользователей, на котором проводится тест (например: новые пользователи, платящие, по каналам привлечения и т.д.).

  - Как будет происходить распределение трафика между группами? Будет ли оно равномерным? Как исключить пересечение групп?

  - Предположите, какие команды вам нужно было бы задействовать?

  - Постройте базовый гант про то что делают разные команды по реализации теста

- Расчёт MDE (Minimum Detectable Effect)

Определение длительности теста. Укажите ожидаемую продолжительность теста (в днях/неделях)

  - Используйте таблицу с дисперсией по ссылке. Выберите нужную вам категорию или вертикаль:

    - если вы работаете с категорией — выберите данные по своей категории

    - если вы работаете с вертикалью — выберите тотал по вертикале

    - если вы работаете со всем Авито — рассчитайте для каждой из пяти вертикальный

  - Предположите: суточный трафик, размер эффекта, мощность теста.

  - Зафиксируйте размер ошибки первого и второго рода, на который вы будете готовы пойти (альфа и бета)

Соедините все данные в формулу в любом удобном инструменте:

  - Посчитайте и предоставьте расчет MDE по полученным вами данным выше

  - Объясните, как оно было определено: какие параметры (альфа/бета, продолжительность и дисперсия) учитывались?

  - Напишите, какие параметры наиболее сильно повлияли на MDE ?

- Описание возможных рисков и следующие шаги

  - Какие риски могут повлиять на валидность теста?

  - Как вы будете их минимизировать?

  - Что делать, если тест покажет серый результат?

Критерии оценивания

| Критерий | Балл |
| --- | --- |
| Формулирование гипотез (H₀ и H₁) | Максимум: 1 балл |
| - Гипотезы отсутствуют, не соответствуют эксперименту или гипотезы есть, но одна из них сформулирована некорректно | ### (0 баллов) |
| - Нулевая и альтернативная гипотезы сформулированы чётко, корректно и измеримо, соответствуют гипотезе из ДЗ №1. | ### (1 балл) |
| Описание плана эксперимента | Максимум: 3 балла |
| - План эксперимента отсутствует или не соответствует заданию | ### (0 баллов) |
| - Описание эксперимента очень общее: «две группы, трафик делится поровну», без указания сегмента или команд. - Гант-план отсутствует. | ### (1 балл) |
| - Есть описание групп, сегмента и распределения, но не хватает деталей по пересечению или командам. - Гант есть, но упрощённый (например, без сроков или ответственных). | ### (2 балла) |
| - Чётко описаны: - группы A и B, - сегмент пользователей - принцип распределения трафика - механизм исключения пересечения групп, - список команд, участвующих в реализации - базовый гант-план (таблица или схема с этапами и ответственными). | ### (3 балла) |
| Расчёт MDE и его обоснование | Максимум: 3 балла |
| - MDE не рассчитан или взят без обоснования. | ### (0 баллов) |
| - MDE указан, но расчёт отсутствует или непонятен. - Параметры (альфа, бета) не зафиксированы. - Нет объяснения влияния параметров. | ### (1 балл) |
| - MDE рассчитан, но есть небольшая ошибка или не хватает одного параметра - Обоснование есть, но поверхностное. | ### (2 балла) |
| - MDE рассчитан корректно с использованием формулы или калькулятора. - Указаны: - суточный трафик, - дисперсия, - альфа, бета, - объяснение, какие параметры сильнее всего повлияли на MDE. - Расчёт приложен (формула, скриншот, код). | ### (3 балла) |
| Определение длительности теста | Максимум: 1 балла |
| - Длительность не указана или не связана с расчётами. - Длительность указана, но расчёт приблизительный или не обоснован. | ### (0 баллов) |
| - Длительность теста рассчитана корректно на основе MDE, трафика и мощности. - Указано, на чём основан расчёт | ### (1 балл) |
| Описание возможных рисков и next steps | Максимум: 2 балл |
| - Риски не описаны или отсутствуют. Или риски есть, но общие - Нет плана действий после теста. - Отсутствует реакция на серый результат. | ### (0 баллов) |
| - Перечислены 1–2 риска, но без глубокого обоснования или способов минимизации. - План действий есть, но упрощенный. - Или: хорошо описаны риски, но нет плана на серый результат. | ### (1 балл) |
| - Чётко описаны 3 и более реальных рисков, которые могут повлиять на валидность теста - Для каждого ключевого риска указан способ минимизации - Есть план на случай серого результата | ### (2 балла) |